## Slide 1
Calorie counting health management application
B711178 조믿음
B811219 김지민
B911259 김진호
2023.11.20~11.27

## Slide 2
4
전체 내용 및 현재 진행 상황
내용 | 주별 진행 상황 |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2~3 | 4~6 | 7~9 | 10~11 | 11 | 
사용자 요구사항 정의 |  | 100% |  |  |  |  | 
UI/UX 요구사항 정의 |  |  | 100% |  |  |  | 
사용자 인터페이스(UI) 설계 |  |  | 100% |  |  |  | 
데이터베이스 설계 (E-R 다이어그램,엔티티, 스키마) |  |  |  | 100% |  |  | 
시스템 내부 인터렉션 설계 |  |  |  | 100% |  |  | 
프로필 생성 및 관리 기능 구현 |  |  |  |  | 90% |  | 
회원가입, 로그인 기능 구현 |  |  |  |  |  | 80% | 
식단 관리 및 칼로리 계산 기능 구현 |  |  |  |  |  |  | 
게시물 작성 및 관리 기능 구현 |  |  |  |  |  |  | 
달리기 기능구현 |  |  |  |  |  |  | 
배틀 기능 구현 |  |  |  |  |  |  | 
테스팅 |  |  |  |  |  |  | 
총 진행상황 (%) |  |  |  | 50% |  |  | 

## Slide 3
4
이전 계획 및 수행 내용
이전 계획 | 수행 내용
프로필 생성 API 구현 | 
회원가입, 로그인 API 구현 | 
회원가입, 로그인 화면 구현 | 

## Slide 4
4
다음 면담까지 계획
로그인 화면 에러 픽스
홈 화면 구현
음식기록 기능 구현