## Slide 1
Calorie counting health management application
B711178 조믿음
B811219 김지민
B911259 김진호
2023.9.11~9.25

## Slide 2
4
전체 내용 및 현재 진행 상황
내용 | 주별 진행 상황 |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2~3 | 4~5 | 6~9 | 10~11 | 12~14 | 
사용자 요구사항 정의 |  | 100% |  |  |  |  | 
UI/UX 요구사항 정의 |  | 100% |  |  |  |  | 
사용자 인터페이스(UI) 설계 |  | 20% |  |  |  |  | 
데이터베이스 설계 (E-R 다이어그램,엔티티, 스키마) |  |  |  |  |  |  | 
프로필 생성 및 관리 기능 구현 |  |  |  |  |  |  | 
식단 관리 및 칼로리 계산 기능 구현 |  |  |  |  |  |  | 
게시물 작성 및 관리 기능 구현 |  |  |  |  |  |  | 
만보기 기능 및 식단 추천 알고리즘 구현 |  |  |  |  |  |  | 
UI/UX 디자인 기반으로 사용자 인터페이스 구현 |  |  |  |  |  |  | 
프론트 엔드 및 백엔드 통합 |  |  |  |  |  |  | 
테스팅 |  |  |  |  |  |  | 
총 진행상황 (%) |  | 10% |  |  |  |  | 

## Slide 3
4
이전 계획 및 수행 내용
이전 계획 | 수행 내용
프로젝트 전체 계획 수립 | 각자 유사 어플 조사 후 회의를 통해 최종 정리 후 문서 작성
사용자 요구사항 정의 | 
UI/UX요구사항 정의 | 

## Slide 4
4
다음 면담까지 계획
데이터베이스 설계
-E-R 다이어그램 설계
-엔티티 정의, 속성 및 관계 설정
-데이터베이스 스키마 설계
사용자 인터페이스(UI) 설계
-화면 프로토타입 및 와이어프레임 작성
-레이아웃 및 시각적 디자인 설계
-사용자 경험 및 인터랙션 설계